北京大学生命学院生物馆设计施工一体化

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2015[030]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一五年七月九日

# 第一章 投 标 邀 请

北京大学实验室与设备管理部受北京大学委托，对下述项目进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

- 招标编号：2015[030]

- 项目名称:北京大学生命学院生物馆设计施工一体化招标采购项目，预算：200万元人民币

- 招标对象名称：北京大学生命学院生物馆设计施工一体化，建筑面积约450平方米。

本项目共分1个包，投标人只可投完整包，不得将一包中的内容拆开投。

- 招标文件售价：根据投标人所投包数，每包售价人民币200元；招标文件售后不退。

- 购买招标文件时间和地点：

时间：2015年7月9日起至2015年7月20日止(节假日除外)，每天9：00-11：30；13:30-16：30（北京时间）。

地点：北京大学实验室与设备管理部,409房间（北京市海淀区颐和园路5号，北京大学综合行政楼4号楼，勺园食堂西侧）

投标人必须为展示设计施工商。请前来购买招标文件的投标人携带“企业法人营业执照（复印件加盖公章）”。

- 本项目不接受联合体投标。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/zbcg/zbxxgs/），以供参考。

- 投标截止时间：2015年7月29日　上午8：30（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

- 开标时间：2015年7月29日　上午8：30（北京时间）。

- 投标、开标地点：北京大学综合行政四号楼四层连廊东侧305会议室，北京市海淀区颐和园路5号。

- 本次招标设有述标环节，请投标人针对自身方案设计，准备PPT，并作现场介绍。

- 凡对本次招标提出询问，请按以下联系方式与北京大学实验室与设备管理部联系。

地　　址：北京市海淀区颐和园路5号，北京大学综合行政楼4号楼，勺园食堂西侧

邮　　编：100871

电　　话：010-62758587

传　　真：010-62751411

电子信箱：xpeng@pku.edu.cn

联系人：西鹏 李露

第二章 投标人须知

## 说明

### 招标文件的适用范围

  - 本招标文件仅适用于招标文件所述项目及与之相关服务的投标人的投标。

  - 本次采购采用“公开招标”的方式。

### 定义

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。

  - “招标人”指有本招标文件所列项目需求的北京大学。

  - “招标代理机构”指接受招标人委托，负责组织本项目招标的北京大学实验室与设备管理部，以下简称“招标代理”。

  - “潜在投标（商）人”指已经获得招标文件的合格设计施工商。

  - “投标（商）人”指获得招标文件并参加投标的设计施工商。

  - “中标人”指经评标委员会审查通过并获中标通知书的设计施工商。

### 合格的投标人

3.1    	满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

3.1.1	按照招标公告的规定，在采购代理机构登记备案，获得招标文件。

3.1.2	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的独立法人，有设计并施工展厅展馆能力的本国供应商。有设计并施工展厅展馆能力的本国供应商，并具备中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化一级资质或具备建筑装饰工程设计专项乙级及以上和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且在有效期内。符合《政府采购法》第二十二条之要求。

3.1.3  	遵守国家有关法律、法规、规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.1.4    满足第六章“投标人须知资料表”中的其它特殊资格要求。

3.2	投标人在投标过程中不得向招标采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

3.3	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

3.3.1	提供虚假的资料。

3.3.2	在实质性方面失实。

3.4	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 资金来源

4.1	招标公告或投标邀请书中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（包括财政性资金和自筹资金）。

### 投标费用

5.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 招标文件

### 招标文件构成

6.1	招标项目的内容及详细需求、投标须知和合同条款等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章。内容如下：

第一章		投标邀请书

第二章		投标人须知

第三章		合同协议书

第四章		合同通用条款

第五章	　	合同主要条款

第六章  	附件——投标文件格式

第七章　	投标人须知资料表

第八章      项目需求一览表

6.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规格等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 招标文件的澄清

7.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标代理。招标代理对在投标截止期十五日以前收到的澄清要求应以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

### 招标文件的修改

8.1	在投标截止期十五日前，招标代理可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2	招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标代理回函确认。

8.3	为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理有权决定是否延长投标截止期。

## 投标文件的编制

### 投标文件编制的原则

9.1	投标语言：中文；如果出现外文版技术文件，需要提供中文译文，并以中文为准。

9.2	潜在投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的文字回答。投标文件中留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

9.3	投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理对其中任何资料做进一步审查的要求。

### 投标范围及投标文件中计量单位的使用

10.1	 投标人应对招标文件中所列的所有投标项目进行完整投标，不得将项目中的内容拆开投标。

10.2	 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 投标文件构成

11.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件格式详见招标文件第六章。

### 投标内容填写说明

12.1投标文件需按统一格式填写，装订成册。

### 投标报价

13.1 所有投标以人民币报价，投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

13.2 投标人应在投标分项工程量清单上标明投标项目中工程量及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

13.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何

包含价格调整要求的投标，依据本须知第24.3条规定，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

13.4 每种工程量单项只能有一个投标报价。

### 投标保证金

14.1 北京大学对此次招标采购暂不收取招标保证金。

### 投标有效期

15.1	投标应在规定的开标日后的90天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。（详见第七章“投标人须知资料表”）

15.2	招标代理可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标代理的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 投标文件的签署及规定

16.1	投标人应准备投标文件正本份和副本份，（详见招标文件第七章“投标人须知资料表”）每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

16.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

16.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

### 投标文件的密封和标记

17.1投标时，投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的封装袋中，且在封装袋正面标明“正本”“副本”字样。

17．2 为方便开标唱标，投标人应将 “开标一览表”单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。

17.3 所有封装袋上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请中指明的地址。

2）注明招标公告或投标邀请中指明的项目名称、招标编号和“在（开标日期、时间）之前不得启封”的字样。

3）在信封的封装处加盖投标人公章。

17.4	所有封装袋还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。。

17.5	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标代理对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 投标截止期

18.1	投标人应在招标公告或投标邀请中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交招标代理，递交地点应是招标公告或投标邀请中规定的地址。

18.2	招标代理有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标代理和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18.3	招标代理将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

### 投标文件的修改与撤回

19.1	投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达招标代理者，招标代理将予以接受。

19.2	投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

19.3	在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.4	从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退回。

## 五、开标及评标

### 开标

20.1	招标采购单位应当按招标公告或投标邀请的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、招标人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理当众开封并宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

20.4招标代理将对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

### 组建评标委员会

评标委员会根据招标采购项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 投标文件的初审与澄清

22.1	投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

22.1.1资格性检查是指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

22.1.2  符合性检查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2	 投标文件的澄清

22.2.1 在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人的澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.2 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

22.2.3 算术错误将按以下方法更正：开标时，若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

### 投标偏离与非实质性响应

23.1 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

23.2 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如关于适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3	实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 投标有效期不足的；

- 未提供法定代表人授权书；

- 投标人有违法违纪行为，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；

- 投标文件中提供虚假或失实资料的；

- 投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的；

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 比较与评价

24.1	经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

24.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑以下因素：

- 商务条款有无偏离；

- 技术规格有无偏离；

- 设计方案先进、合理；

- 产品的性能、互换性及标准；

- 产品的先进性、可靠性；

- 产品的寿命、经营成本；

- 维修服务、备件供应；

- 运输条件、交货时间和安装竣工时间；

- 经营信誉、售后服务和质量保证等。

24.3	根据本项目的情况，此次招标拟采用下列评标方法中的  （3） 评标：

（1）性价比法。指按照要求对投标文件进行评审后，计算出每个有效投标人除价格因素以外的其他各项评分因素的汇总得分，并除以该投标人的投标报价，以商数最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法。

（2）最低评标价法。指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性响应要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法。

（3）综合评分法。即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法。

### 评标过程及保密原则

25.1	开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

25.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 六、确定中标

### 中标候选人的确定原则及标准

26.1除第28条规定外，确定实质上响应招标文件且满足下列条件之一者为中标候选人。

- 如果采用性价比法，按商数得分由高到低顺序排列，商数得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。商数得分且投标报价均相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 如果采用最低评标价法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高排列，得分与报价均相同的，按技术指标优劣排列。

- 如果采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。

### 确定中标人

27.1评标委员会将根据评标标准，推荐评标排序，或根据招标人的委托，直接确定中标供应商。

27.2审查将根据投标人按照本须知规定递交的资格证明文件和评标委员会认为其

它必要的、合适的资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行审查。

27.3如果审查未通过，招标采购单位将拒绝其中标候选人资格，并按顺序对下一个中标候选人进行能否满意地履行合同作类似的审查。

### 接受和拒绝任何或所有投标的权利

28.1为维护国家和社会公共利益，招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

28.2 因不可抗力或中标供应商不能履约等情形，招标人保留与其他候选供应商签订合同的权利。

### 中标通知书

29.1在投标有效期内，中标人确定后，招标代理以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2 中标通知书是合同的组成部分。

### 签订合同

30.1中标人应当自收到中标通知书之日起7日内，与招标人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

30.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 履约保证金

31.1北京大学对此次招标采购暂不收取履约保证金。

31.2如果中标人没有按照上述第31条的规定执行，招标人将取消该中标决定，在此情况下，招标采购单位可选下一个中标候选人。

### 款项支付及时间

32.1支付方式：本工程发包人于签订合同后5日内向承包人支付合同价款总额的30%作为首付款，当隐蔽工程初步完工并验收后时，支付合同价款总额的30%，所有设备进场后安装前，支付合同价款总额的30%，竣工验收合格后支付合同价款总额的6%，剩余合同价款总额的4%作为质保金，质保期满后，发包人向承包人一次付清全部工程尾款。

### 招标代理服务费

合同签订后3日内，中标人应向招标代理机构交纳招标代理服务费，费率按原国家计委《招标代理服务费管理暂行办法》的规定执行，此项费用不单独开列而应计入投标价。

《招标代理服务收费管理暂行办法》货物招标代理服务收费标准如下：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.00% |
| 100-500 | 0.80% |
| 500以上 | 0.60% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为1000万，计算招标代理服务收费额如下：

100万×1%=1.0万

（500-100）万元×0.8%= 3.2万

（1000-500）万元×0.6%= 3万

合计收费=1.0+3.2+3= 7.2(万元)

32.1 招标代理服务费可以支票、汇票、或汇款的方式支付。

32.2 中标人如未按上述条款规定办理，招标代理将拒绝其以后之投标活动。

# 第三章 合同协议书

发包人（全称）：                                  （以下简称甲方）

承包人（全称）：                                  （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

第一条  工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：_____________/___________

资金来源：

第二条  工程承包范围

承包范围：

第三条  合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数         天.

第四条  质量标准

工程质量标准：

第五条  合同价款

金额：           元（人民币）

￥：             元

第六条  组成本合同的文件包括：

１、本合同协议书

２、中标通知书

３、投标书及其附件

４、本合同专用条款

５、本合同通用条款

６、标准、规范及有关技术文件

７、图纸

８、工程量清单

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第七条  本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

第八条  承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第九条  发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

第十条  合同生效

合同订立时间：        年         月         日

合同订立地点：

本合同双方约定                      后生效。

发 包 人：（公章）                          承包人：（公章）

住所：                                     住所：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代表人：                                委托代表人：

电话：                                      电话：

传真：                                      传真：

开户银行：                                  开户银行

账号：                                      账号：

邮政编码：                                  邮政编码：

# 第四章  通用条款

按国家规定的通用条款执行。

# 第五章  合同主要条款

一、词语定义及合同文件

２.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

３.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用中文外，还使用                     语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规： 现行的法律、行政法规

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：

发包人提供标准、规范的时间：

国内没有相应标准、规范时的约定：

４.图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：

发包人对 图纸的保密要求：

使用国外图纸的要求及费用承担：无

二、双方一般权利和义务

５.工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名：_______________职务：总监理工程师

发包人委托的职权：

需要取得发包人批准才能行使的职权：                    应取得发包人同意。

5.3 发包人派驻的工程师

姓名：

职务：_项目负责人__

职权：

７.项目经理

姓名：

职务：

８.发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：

（6）水准点与座标控制点交验要求：

（7）图纸会审和设计交底时间：

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：

（9）双方约定发包人应做的其他工作：

8.2 发包人委托承包人办理的工作：

９.承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：

承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按工程的需求自费提供和维修施工所需的照明,

- 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

- 向发包人提供的办公和生活房屋及和设施的要求：

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：

（8）施工场地清洁卫生的要求：

（9）双方约定承包人应做的其他工作：

三、施工组织设计和工期

１０.进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

工程师确认的时间：

10.2 群体工程中有关进度计划的要求：

１３.工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：

四、质量与验收

１７.隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：

１９.工程试车

19.5 试车费用的承担：

五、安全施工

六、合同价款与支付

２３.合同价款及调整

23.2 本合同价款采用       方式确定。

(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：

风险费用的计算方法：

风险范围以外合同价款调整方法：

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：

23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：

２４.工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

扣回工程款的时间、比例：

２５.工程量确认

25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：

２６.工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

七、材料设备供应

２８.承包人采购材料设备

28.1 承包人采购材料设备的约定

八、工程变更

九、竣工验收与结算

32.竣工验收

32.1 承包人提供竣工图的约定：

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间按                      执行。

十、违约、索赔和争议

３５.违约

35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：

双方约定的发包人其他违约责任：

35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

双方约定的承包人其他违约责任：

37.争议

37.1 本合同在履行过程中发生的争议时，有双发当事人协商解决，协商不成的，按下列第_2__种方式解决：

（1）提交__________________仲裁委员会仲裁；

（2）依法向工程所在地人民法院起诉。

37.2 诉讼费用、合理的律师费用，由败诉一方承担。

十一、其他

38.工程分包

38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：

分包施工单位为：

39.不可抗力

39.1 双方关于不可抗力的约定：

40.保险

40.6 本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容:

发包人委托承包人办理的保险事项:

(2)承包人投保内容：                                                                                          41.担保

41.3 本工程双方约定担保事项如下：

- 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：

担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：

（3）双方约定的其他担保事项：

46.合同份数

46.1 双方约定合同副本份数：

47.补充条款

# 第六章  附件——投标文件格式

目 录

第一部分、开标一览表

第二部分、投标文件资格审查部分格式

第三部分、投标文件商务部分格式

第四部分、投标文件技术部分格式

封面：

北京大学生命科学院生物馆设计施工一体化

（正本/副本）

投标书

项目编号：

开标一览表部分

投标单位:                  （盖章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：          （签字或盖章）

2015年　  月　 日

## 开标一览表

招标编号：                  项目名称：

| 包号 | 项目名称 | 投标 币种 | 投标总价 | 投标商 | 投标商 国别或地区 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人单位住所（地址）:

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、此表中，投标总价应和分项报价清单中的总价相一致。

北京大学生命科学院生物馆设计施工一体化

投标文件

投标文件资格审查部分

项目编号：

投标单位:                  （盖章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：          （签字或盖章）

2015年　  月　 日

目    录

1、法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

2、税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

3、法定代表人授权书（格式）

4、中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化资质或工程设计专项资质和建筑装修装饰工程专业承包资质

5、投标人的资信证明：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

6、社会保障资金缴纳记录

7、招标文件要求的其他资格证明文件或投标人认为有必要提供的其他资格证明文件（如有）

8、经营活动无违法记录承诺书

### 1、法人营业执照的复印件

（具有清晰有效年检章，须加盖本单位公章）

### 2、税务登记证书复印件

（须加盖本单位公章）

### 3、法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、招标编号）采购（含投标和转为其他方式），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

### 4、中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化资质或工程设计专项资质和建筑装修装饰工程专业承包资质

（须加盖本单位公章）

### 5、投标人的资信证明

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、以“政府采购投标担保函”形式缴纳投标保证金的，若投标担保函为专业担保机构已对供应商进行资信审查后出具的，资信证明可以以《投标担保函》复印件（加盖投标人公章）代替。

### 6、社会保障资金缴纳记录

（复印件加盖公章）

说明：投标人须提供最近的，三个月的缴纳社会保障资金的入帐票据凭证复印件，并加盖本单位公章。

### 7、 招标文件要求的其他资格证明文件或投标人认为有必要提供的其他资格证明文件（如有）

（复印件加盖公章）

### 8、 经营活动无违法记录承诺书

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

（法人或法人授权的本项目投标代表签字并加盖公章）

北京大学生命科学院生物馆设计施工一体化

投标文件

投标文件商务部分

项目编号：

投标单位:                  （盖章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：          （签字或盖章）

2015年　  月　 日

## 投标书

致：北京大学实验室与设备管理部

1、根据你方招标工程项目编号为（项目编号）的 （招标工程项目名称）  工程招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术任务书及其他有关文件后，我方愿以报价表中（凡手写体必须加盖公章）的投标报价按上述招标文件、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的设计、施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

| 序号 | 内 容 | 价 格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总报价（元） （含设计费及建安费报价） | 合计人民币： 元 （大写： 元） |  |
| 2 | 项目经理 | 姓 名 |  |

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件，我方完全知道我方必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、工程质量验收达到合格  标准。

4、一旦我方中标，我方保证在    年   月   日开工，    年  月  日前竣工，施工期控制在      天（日历日）内竣工并移交整个工程。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方理解并完全接受招标文件中（实质性条文）规定的内容，并作出承诺：若有违背，自愿接受相关条款规定的处罚。

投标人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

## 分项工程量报价清单

## 商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：指付款条件、交货期、质保期等商务要求

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

### 相关业绩证明材料

（业绩列表格式可自拟，须提供合同关键页等复印件加盖公章）

## 售后服务和质量保证计划、承诺

（投标人应详尽地提供培训方案、售后服务方案；产品的质量保证承诺及期限、质量保证方式、标准、人员配备等）

## 招标代理服务费承诺书（格式）

致：北京大学实验室与设备管理部：

我们在贵部组织的　　　　　　　　　　　　项目（设备）招标中若获中标（招标文件编号：　　　　　　　　　　），我们保证在签定合同后3个日历日内按招标文件的规定，以支票、汇票或现金，向贵公司即北京大学实验室与设备管理部（地址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学红5楼），一次性支付招标代理服务费。

特此承诺。

承诺方名称：

地址：

电话：　　　　　　　　传真：

电传：　　　　　　　　邮编：

承诺方授权代表签字：　　　　　　（承诺方盖章）

承诺日期：

北京大学生命科学院生物馆设计施工一体化

投标文件

投标文件技术部分

项目编号：

投标单位:                  （盖章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：          （签字或盖章）

2015年　  月　 日

目    录

- 设计效果图

- 多媒体设计说明

- 施工组织设计

- 项目管理班子配备情况

五、   技术规格偏离表

- 效果图

  - 采用A4纸张插入标书内

二、多媒体设计说明

- 展示中采用的多媒体的手段名称、说明、型号、技术要求等需一一列举

- 施工组织设计

1、投标人应编制递交完整的施工组织设计，编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法；施工机械设备、劳动力、计划安排；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬、雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。

  - 施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

表1拟投入的主要施工机械设备表；

表2劳动力计划表

表3计划开、竣工日期和施工进度网络图；

表4施工总平面布置图及临时用地表；

表1  拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2   劳动力计划表

单位：人

|  | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

表3   计划开、竣工日期和施工进度网络图

投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的竣工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工组织设计相适应。

表4  施工总平面布置图及临时用地表

  - 施工总平面布置图

投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

  - 临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：（1）投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

（2）若本表不够，可加附页。

四、项目管理班子配备情况

表5项目管理班子配套情况表

表6项目经理简历表

表7项目技术负责人简历表

表8项目管理班子配备情况辅助说明资料

表5  项目管理班子配备情况表

投标工程名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 本工程一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6   项目经理简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |
| 在建和已竣工程项目情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

表7   项目技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事技术负责人年限 |  |  |
| 资格证书名称及编号 |  |  |  |  |  |
| 在建和已竣工程项目情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程 质量 |

表8    项目管理班子配备情况辅助说明资料

注：1、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）

## 五、技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

第七章  投标人须知资料表

本表是关于要采购项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 2.1 | 招标采购单位： 北京大学 采购人地址：北京市海淀区颐和园路5号 招标采购代理机构：北京大学实验室与设备管理部 地址：北京市海淀区颐和园路5号 电话：010-62767130 |
| 3.1.4 | 资质要求：具备中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化一级资质或具备建筑装饰工程设计专项乙级及以上和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且在有效期内。 |
| 14.1 | 投标保证金：无。 |
| 15.1 | 投标有效期：90天 |
| 16.1 | 投标文件份数：正本：壹份 副本：伍份 |
| 17.4 | 2)注明招标公告或投标邀请中指明的项目名称、招标编号和“在2015年7月29日上午 8:30（北京时间）之前不得启封”的字样。 |
| 18.1 | 投标截止期：2015年7月29日上午8:30（北京时间） |
| 20.1 | 开标时间：2015年 7月29日上午8:30（北京时间） 开标地点：北京大学综合行政四号楼四层连廊东侧305议室，北京市海淀区颐和园路5号。 |
| 24.3 | 评标方法：采用（3）综合评分法，满分100分。招标文件中标明“*”部分为废标条款。 第01包评标标准与方法： 序号; 技术商务分值项; 说 明; 分值上限. 1; 投标价格; - 有效投标报价：为通过资格审查且投标报价在招标控制价以内的投标报价。 - 评标基准价：在招标人招标控制价以下（含招标控制价）的所有有效投标人的评标价格的算数平均值为评标基准价（保留两位小数）。 - 评标价格为评标基准价时，得最高分40分。 - 评标价格每低于评标基准价的1%，减0.5分，每高于评标基准价的1%，减0.5分；中间值采用插值法保留两位小数，减满为止。; 40. 2; 方案设计; - 主题设计明确，构思理念新颖得8分， 主题设计不明确，构思理念传统得4分，主题设计混乱，无构思理念0分。 - 平面布局、分区合理正确得10分，布局、分区不合理且与需求有出入得5分，布局、分区完全不合理不正确得0分。 - 对陈列大纲的理解和体现正确、深刻，紧扣主题，充分挖掘主题内涵得10分，对陈列大纲的理解和体现不深入，未深入挖掘主题内涵得5分，对陈列大纲完全不理解，完全未挖掘主题内涵得0分。 - 项目高科技布展手段含量及布局合理，对各展区需求的符合度正确得8分，项目高科技布展手段含量及布局不合理，对各展区需求的符合度不正确得4分，完全未使用高科技布展手段得0分。 - 方案文本设计深度及表现力优秀得4分，方案文本设计深度及表现力良好得2分，方案文本设计深度及表现力不合格得0分。; 40. 3; 资信部分 （20分）; - 企业注册资金：资本金＞500万元的，得3分；300＜资本金≤500万元的，得2分；资本金100≤资本金≤300万元的，得1分；资本金＜100万元的，得0分。总分3分。 - 财务状况：酌情打分0-3分（以2014年年度财政审计报告为准）。总分3分。 - 企业近三年(2012年1月1日起至今)全国同类项目业绩，有1-2个同类业绩的得1分，有3-4个同类业绩的得4分，有5个及以上同类业绩的得8分（以合同为准）。注：同类业绩指单项合同额在300万元及以上的展厅项目。总分8分。 - 企业产品使用情况及用户反馈意见（以相应证明材料为准），优秀者2分，一般者1分，无反馈证明材料不得分。总分2分。 - 在本市及周边有常年的维修售后服务点，有能力自行维修，有问题及时响应解决，能提供完善的售后服务保障等得1分，没有不得分。总分1分。 - 承诺售后服务的响应速度要求:免费维修与更换缺陷部件的时间为收到招标人通知后4小时内得1分，4小时以外不得分。总分1分。 - 承诺质保期限为一年得1分，两年及以上得2分。总分2分。; 20. |
| 26.1 | 中标候选人：采用（3）综合评分法 |
| 31.1 | 本项目不设履约保证金 |
|  | 本次招标设有述标环节，请投标人针对自身方案设计，准备PPT，并作现场介绍。 |
|  | 针对本项目的质疑，需以书面形式，由法定代表人授权的投标人代表亲自送达招标代理机构，其他形式质疑招标代理机构不予受理。 |

# 第八章．项目需求

项目综合说明 项目名称：北京大学生命科学院生物馆设计施工一体化招标采购项目 建设地点：北京大学 建设规模：北京大学生命科学院生物馆建筑面积约 450平方米 承包方式：包工包料，总价包干的方式承包。 质量要求：国家验收规范合格标志 要求工期：计划竣工日期2015年11月30日 项目范围：北大生物馆设计及装修项目设计施工一体化，建筑面积约450平，投资约200万。 项目要求：我们希望设计成一个集教学、科研和科普展示为一体的生物馆，我们建议分成以下几个部分： 一层： 动物标本区：这个区主要摆放不同环境区域动物标本及其介绍。 本区设置1个无脊椎动物标本展示区（一楼夹层）和5个不同生态环境的生物景观箱，包括湿地环境、戈壁荒漠、高原山地、大型动物组合场景和各类动物综合场景。 二层： 生物演化区：这个区包含动植物的演化过程，通过这个区可以简要了解生命的演化历史。包括一个生命进化树、关键地质时期的化石材料和相关图片、照片以及现有相关类群的照片或实物。建议多种媒体展示方式体现。 植物多样性区：这个区包含植物的各类群形态、结构和生殖方式；花的多样性、果实（包含种子）的多样性等，以实物（标本）或照片等方式表现。 植物与人类生活：这个区包含农、林植物和药用植物三个部分，农作物区包括主要农作物展示，介绍主要农作物的起源和传播路线、拟以水稻育种为代表，介绍三系杂交育种等。林业主要显示重要木材样品、木材三切面、重要木材的识别等。药用植物主要介绍我国药用植物资源，突出具有代表性的中药原植物， 如青蒿、人参、红豆杉等，重要中药植物的识别鉴定，如真假人参、真假虫草、真假天麻等。 个体发育区：这个区包括植物个体发育的各阶段（生活史）介绍、植物的结构、生殖等。 植物与人类未来区：这个区展示新技术在植物研究中的使用，未来植物如何影响我们的生活。 讨论区：这个区要能够容纳30人左右的同学进行讨论，具有投影展示功能，有显微镜等设备。 珍稀生物标本展示区：本区展示标本馆珍稀古老生物标本，30-35㎡左右。

保修、培训及服务要求：

- 投标商应对该工程中任何由于不当包装或防护措施不利而导致的损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

- 免费保修期要求在一年以上。保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

- 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。

- 厂商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。提供至少三年的免费技术支持和培训服务；合同期外，需提供永久的保障性服务，以保障软件的正常使用。

- 到项目交付后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至我系相关人员熟练掌握为止。

项目平面图：一层、二层